文昌市医疗卫生公共服务设施救灾工程（人民医院、中医院、疾控中心、南阳农场医院）-电气、给排水、空调通风修复工程专业分包

项目编号：WCZB-YLWS2024-001

比选公告

文昌市紫贝建设工程有限公司

二〇二四年十二月

比选公告

依据业务发展需要，文昌市医疗卫生公共服务设施救灾工程（人民医院、中医院、疾控中心、南阳农场医院）-电气、给排水、空调通风修复工程（项目编号：WCZB-YLWS2024-001）面向社会公开邀请有意向的电气、给排水、空调通风（暖通）修复工程专业承包人参选，现将比选工作事项说明如下。

一、项目基本情况

| 序 号 | 项目名称 | 技术参数 | 暂定 数量 | 控制价 | 控制价下浮率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文昌市医疗卫生公共服务设施救灾工程（人民医院、中医院、疾控中心、南阳农场医院）-电气、给排水、空调通风修复工程 | (技术)要求具体详见施工图纸 | 工程量清单 | 219.56万 | ≥8% |
| 说明 | - 1、投标报价（按控制价下浮计算）：投标报价下浮率（总价下浮）≥8%；投标报价下浮率（总价下浮）＜8% 为无效投标。随招标文件的工程量清单数量为暂定工程量（以现场实际为准） ，清单综合单价以相关部门审核的为准。 - 2、包工包料，包验收通过并含资料及相关一切费用，包质量、包安全、包工期、安全文明施工的方式包干；按实际完成工程量结算。 3、结算工程总造价=项目的审计后（结算审核）的结算价×（1-总价下浮费率）。 |  |  |  |  |

二、应答人资格条件：

（一）须提交的资格条件：

营业执照（复印件加盖公章），资质证书：消防设施工程专业承包贰级或建筑机电安装工程专业承包贰级（含）以上资质及安全生产许可证（复印件加盖公章）。

法定代表人证书或者法定代表人授权委托书及本人身份证。

有履行合同所必需的设备和专业技术能力；(由应答人单位自行出具的承诺函原件) ；并提供近3年内不少于1项且单项签订合同额超100万（含）以上的相关类似项目业绩及相关合同复印件。

（二）信誉要求

1.应答人资格没有处于正在被取消、暂停的状态；没有被处于责令停业、财产被接管、冻结、破产状态等情况；至应答人提交应答人文件截止之日止近3年内没有违规中标或严重违约或重大工程质量问题。（证明材料：提供承诺函格式自拟）。

2.应答人须书面承诺：应答文件中所附的有关证明、证书、证件等材料真实有效。

3.未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“严重失信主体名单”，查询链接：“信用中国-信用服务-信用信息分类查询，及未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”，查询链接：“信用中国-信用服务-重点领域严重失信主体名单查询”。

4.参加本次比选活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函原件）；

5.有依法缴纳税收；（需提供2024年比选前六个月内任意一个月的依法缴纳税收证明、税收完税证明或免税证明相关材料复印件加盖应答人单位公章）。

- （三）项目现场负责人：需提供截止至开启时间最近前3个月（9、10、11月）在报价单位缴纳社保的证明，复印件加盖单位公章。

（四）本项目不接受联合体应答，不允许转包分包。

- 三、获取比选通知书时间及方式：

（一）时间：2024年12月24日上午10:00（北京时间）。

- （二）获取方式：在海南紫贝发展控股集团有限公司网站公告栏相应公告中自行下载比选通知书；如有相关补遗将在海南紫贝发展控股集团有限公司网站发布相关补遗公告，不再另行通知。

四、开启时间及地点：

（一）时间：2024年12月27日下午15:00（北京时间）。

（二）地点：海南紫贝发展控股集团有限公司五楼会议室。

截止至开启时间，各应答人的法定代表人或授权代表携带应答文件（一正二副，资格标、商务标分别密封加盖应答人公章）及法定代表人身份证或法定代表人授权委托书及被授权代表人身份证按时出席比选会议并签到，否则作无效响应处理。签到时间以递交应答文件及法定代表人身份证或授权代表人授权委托书及授权代表本人身份证明原件时间为准，逾期递交应答文件或递交的应答文件不符合规定将不予受理，作无效响应处理。注：资格标（一正二副、正副本分开密封）、商务标（一正二副、正副本分开密封）、电子版应答文件共计5套密封材料。

- 五、联系人及电话：陈先生 18689887072

- 项目需求

- 一、项目参数(技术)要求：

（一）施工要求：按照本合同约定，保质保量按期完成合同范围内工作，协助办理所需的审批手续；本工程必须使用符合相关技术规范要求的建材，必须使用符合本工程技术要求的设备；其他材料满足行业部门现行施工规范、验收标准，设备的采购严格按设计图技术标准执行。

（二）对已完工的工程和安装的设备，在验交前应负责保管，保证其完好；应在交工之前清理完与现场无关的任何剩余物品及其他垃圾，并负责成品保护。如有损坏成交人自费负责修复。

（三）安全要求：承包人在施工期间必须坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产；严格按照施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。若出现工伤事故（包括但不限工伤，人员意外伤亡）等情况，概由成交人负责。

- 二、项目工期要求：工期75天，暂定开工时间2025年1月2日，完工时间2025年3月17日。承包人应按文件约定达到完工要求。如果承包人由于自身原因未按规定时间达到完工要求，承包人则应向发包人支付违约赔偿，每延期1日赔偿1万元，不满一天按一天计算，累计赔偿不超过合同价款中核定建安工程费用的10% ，逾期违约金的支付不影响承包人义务的履行，因逾期违约金低于延误产生的损失，发包人有权请求人民法院或仲裁机构予以增加。由于发包人的原因造成工程延误，工期相应顺延。

备注：1.以上技术参数要求为最低需求，应答人必须全部响应或优于。

2.比选评审小组认为，应答人的最低报价明显不合理或者低于成本，有可能影响质量和不能诚信履约的，应当要求其在评标现场提供书面文件予以解释说明，必要时提交相关证明材料；应答人补充的书面说明或提供的证明材料不能证明其报价合理性的，比选评审小组应当将其作为无效报价处理。

3.工程施工须符合相关标准要求，数量为图纸暂估量，工程量按实际结算。

- 三、商务要求

| 序号 | 条款名称 | 需求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程地点 | 1.1发包方指定地点。 |
| 2 | 施工（开工）工期 | 2.1施工工期：75日历天。 2.2计划开工工期：2025年1月2日。 |
| 3 | 结算方式 | 3.1按实际完成工程量结算，结算工程总造价=项目的审计后（结算审核）的结算价×（1-总价下浮费率）。 |
| 4 | 履约担保 | 4.1履约担保形式：银行转账或保函； 4.2提交期限：签订合同前提交； 4.3履约担保金额：合同价的10%。 |
| 5 | 报价方式 | 5.1以人民币报价，所投产品报价不得高于比选控制价。 5.2报价不因市场价格浮动面调整，不因施工季节、天气、施工次数等因素而调整。 5.3报价均含有人工费、机械费、材料费、生产工具使用费、生产工人劳动保护费、各种保险费、工伤人员工资及医疗治疗费用、病事假人员工资、节假日加班工资、管理费及税金、利润、风险费、措施费、政策性调差、油料、市场价格波动等所有费用。包括工期要求、质量要求、地理位置、现场情况、现场材料运输、材料堆放地点、工人食宿、现场机械配备变化、不同施工季节、办理施工相关证件、场地清洁卫生、安全文明施工要求等所涉及的一切费用。 5.4成交价为含税价，须提供增值税专用发票。 |
| 6 | 工程验收 | 6.1交付验收标准：执行相关国家、地方相关标准。 6.2因成交人原因出现质量问题而引起的纠纷，则由具有资质的相关质检机构进行检测，由此而发生的费用由过错方负责。 |
| 7 | 质量要求 | 7.1质量要求：按图纸施工。 |
| 8 | 知识产权 | 8.1成交人应保证比选人在使用产品或产品的任何部分不受任何关于侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，成交人应承担一切与之有关的费用。 |

注： 以上商务条款应答人必须完全响应。

若无特殊说明，本比选通知书中所述及的“日”和“天”均指“日历日”。

- 应答人须知

一、公开比选简介

1.本次比选采用公开比选方式，参加的应答人不少于2家。

2.本次公开比选不组织现场考察。

3.工程量以施工图纸及工程量清单（或预算书）包含的全部内容，最终以实际现场结算为准。

4.逾期送达或未送达指定地点的应答文件，比选人不予受理。

5.应答文件的密封和标记：应答人须提供密封的应答文件正本、密封的全部副本、单独密封的电子版应答文件。应答文件须密封并在封套的封口处加盖应答人单位公章。封套上应清楚地标记“正本”、“副本”、“电子版”应答文件字样。应答文件副本可以是正本的复印件。正副本分开装订，采用书本方式胶装，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订不得采用活页装订(可以双面打印)。

6.应答文件正本一份、副本两份（资格标、商务标分别密封，封口处加盖应答人单位公章），如果因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，作无效报价处理。注：资格标（一正二副、正副本分开密封）、商务标（一正二副、正副本分开密封）、电子版应答文件共计5套密封材料。

7.公开应答费用：应答过程中的一切费用，不论成交与否，均由应答人自行承担。

二、比选通知书

1.文件的内容

1.1 比选通知书除包括下述各部分内容外，比选人在公开比选期间发生的有编号的补遗书和其他正式有效函件，均是比选通知书的组成部分。各部分内容内下：

（1）比选公告

（2）项目需求

（3）应答人须知

（3）合同条款及格式

（4）评审方法

（5）应答文件格式：

1.资格标

2.商务标

1.2 应答人应认真阅读询价通知书，按比选通知书的规定和要求编写应答文件。

1.3 比选人应认真检查询价通知书是否完整，如有缺页或附件不全时，应及时向应答人提出，以便补齐。

2.应答文件的编制

2.1应答人应按公开比选通知书文件规定的内容、格式和要求应答文件。

3.报价

3.1 应答人按本文件报价要求，对本项目以总价下浮率进行报价，商务标须单独密封一份装入应答文件袋内加盖应答人单位公章。

3.2 在应答文件中标明的总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的税费、利润等一切费用，以及附带的所有服务及合同包含的所有风险、责任等发生的一切费用。

3.3 比选人在询价文件所列的数量是估算数量，仅作为公开比选的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。在合同实施期间，工程量可能发生增减，成交人必须按照比选人的施工计划保障工期，不得以工程量有变化为理由延迟工期。

4.应答文件的签署和装订

4.1 应答文件正本应用不褪色的墨水书写或打印，由应答人的法定代表人或其授权的代理人逐页签署姓名，不得用签名章代替。

4.2 如应答人由法定代表人亲自签署应答文件，则不需办理授权书。如由委托的授权代理人签署，则必须按规定的格式办理授权书。

4.3 应答文件的任何一页都不应涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，不论何种原因造成，均应由应答文件签字人在改动处小签并加盖应答人公章。

4.4 应答文件应装订成册，不得采用活页夹。应答文件应编制目录，并且逐页标注连续页码，否则比选人对由于应答文件装订松散而造成的丢失或其它后果不负担任何责任。

5.报价保证金

5.1报价保证金的金额：本次比选不收取应答保证金。

6.接受和拒绝报价的权利

比选人在发出成交通知书前有权接受和拒绝任何报价，宣布报价无效或拒绝所有报价，并对由此而引起的对应答人的影响不承担责任也不解释原因。

7.确定成交候选人原则

比选评审小组将严格按照比选通知书的要求和条件进行评审,根据评审方法推荐出一至三人为成交候选人，并标明排列顺序。比选人将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同。

8.成交通知

8.1 由比选人在海南紫贝发展控股集团有限公司网站上公布成交结果，比选人向成交人发送《成交通知书》，但该成交结果的有效性不依赖于未成交的应答人是否已经收到该通知。成交人在收到成交通知书后，应立即以书面形式告知比选人；

8.2成交人的应答文件如属于本应作为无效响应处理或者有关法律法规规章制度规定成交无效情形的，比选人依法重新确定成交人或者重新开展比选活动。

9.合同协议书的签署

9.1 成交人在收到成交通知书后30天内，应与比选人依据比选通知书签订合同。

- 9.2成交人在收到《成交通知书》后，应在规定的时间

- 内与比选人签订合同。由于成交人的原因逾期未与比选人签订合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。比选人可以按候选顺序，与下一位成交候选人签订合同。

- 9.3比选人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对比选通知书和成交人的应答文件作实质性修改。

- 9.4应答人成交及签订合同后，不得擅自转包。

10.纪律与监督

10.1应答人在公开比选的过程中严禁互相串通、结盟，损害比选的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他应答人参与比选活动。

10.2如发现应答人有上述不正当竞争行为，将取消其公开应答人资格或成交资格。

10.3 监督机构：海南紫贝发展控股集团有限公司纪检监察室。

10.4 本次比选公告内容最终解释权归属海南紫贝发展控股集团有限公司。

第四章 合同条款及格式

文昌市医疗卫生公共服务设施救灾工程（人民医院、中医院、疾控中心、南阳农场医院）-电气、给排水、空调通风修复工程

专业工程分包合同书

年   月   日

目     录

- 第一部分  合同协议书

第二部分  通用合同条款

第三部分  专用合同条款

## 合同协议书

发包人：  文昌市紫贝建设工程有限公司

承包人：

为保护各方的合法权益，明确各方权利责任，依照《中华人民共和国民法典》等及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方共同达成如下协议。

- 1.项目地点及概况：

项目地点：文昌市市区、南阳农场

工程名称：文昌市医疗卫生公共服务设施救灾工程（人民医院、中医院、疾控中心、南阳农场医院）-电气、给排水、空调通风修复工程

工程批准、核准或备案文号：   /

发包方式：承包人包工包料，包验收通过并含资料及相关一切费用，质量保修期限按国家相关法律法规的规定执行。

2.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）投标函及投标函附录；

（2）专用合同条款；

（3）通用合同条款；

（4）其他合同文件。

3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4.合同价：合同总价暂定：人民币（大写）：           ，（小写）￥：      元；其中不含税金额：人民币（大写）：            （小写）￥：       元；适用税率：  9% ；税金金额：人民币（大写）               （小写）￥：        元；最终合同总价以建设单位结算审核后的造价进行下浮，下浮费率为     %。

5.工程承包范围：

5．1文昌市医疗卫生公共服务设施救灾工程（人民医院、中医院、疾控中心、南阳农场医院）-电气、给排水、空调通风修复工程设计图纸范围内的所有涉及屋面的工程内容；与本工程密切相关且必不可少的系统工作相关内容。

6.项目经理：       ；

施工关键岗位人员：施工员：        ，安全员：         ，质量员：       。

7.工程质量符合的标准和要求：   合格   ；主材质量要求：国标。

8.承包人按施工(服务)方案与技术措施及施工组织设计组织采购及施工；承诺按约定承担工程的采购、实施、竣工及缺陷修复。

9.施工工期：按总包方工期安排。

10.工程款（进度款）支付：双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：采取按月支付的方式。承包人根据确定的工程计量结果报发包人，发包人向业主提出支付工程进度款申请，经审核后，按照核定后的工程量的80%支付给承包人进度款；工程通过验收并竣工验收合格后，提交资料办理工程结算审核后，支付至结算审核价的97%，留3%质量保证金待质保期满无息退还。不符合工程质量合同标准、未经确认超出图纸范围、未经检验或因承包人原因造成返工的工程量不纳入工程量清单范围，发包人不予支付。工程进度款的计量核算均需按合同约定的下浮费率        下浮，同时需根据发包人实际收到建设单位支付相应工程进度款的同比例支付。承包人同意在发包人收到业主拨付的工程进度款后，再由发包人按收款金额同比例支付给承包人进度款。如业主未按时向发包人拨付工程进度款，承包人同意相应进度款支付时间顺延。由此造成违约由业主承担违约责任，发包人不承担任何责任。

11.结算方式如下：

（1）预算工程总造价=[海南紫贝发展控股集团有限公司预算部门审核后工程预算总造价（按照图纸审查后的施工图计算工程量，套用海南省现行预算定额及标准费用定额编制的清单计价格式得出）]×（1-总价下浮费率）。

（2）结算工程总造价=海南紫贝发展控股集团有限公司预算部门审核后的结算价×（1-总价下浮费率）。

12.本协议书一式肆份，双方各执贰份，合同双方签章生效。

13.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

14.附件

附件1.《工程质量保修书》

附件2.《工程质量保证书》

附件3.安全管理责任书》

附件4.《保证按时发放工人工资承诺书》

- 附件5.《安全文明生产协议书》

附件6.《施工现场安全生产违约金标准》

以上附件作为本合同文件，具有与本合同同等的法律效力，并与本合同同时生效。

发包人(盖章)                      承包方(盖章)

法定代表人或                      法定代表人或

委托代理人签字:                   委托代理人签字：

2024年   月   日                  2024年   月  日

第二部分 通用合同条款

（略）

第三部分 专用合同条款

第1条  一般约定

- 1.1  定义与解释

1.1.54  缺陷责任期：24个月，缺陷责任期满以后，承包人仍应依据法律规定履行法定保修期未满部分的保修业务。

1.1.57 双方约定的视为不可抗力事件处理的其它情形如下：有关不可抗力的界定按《中华人民共和国民法典》执行。

1.1.59双方根据本合同工程的特点，补充约定的其它定义： 无

- 1.3  语言文字

本合同除使用汉语外，还使用／语言。

- 1.4  适用法律

合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》、《招投标法》以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》等现行有效的国家、海南省实行的法律法规和部门规章。

1.5  标准、规范

1.5.1  本合同适用的标准、规范（名称、编号）：《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收规范》、《市政工程施工及验收规范》、《建筑工程质量评定检验标准》、《市政工程质量评定检验标准》等国家颁布的现行验收标准、规范及省、市、区有关执行标准。

1.5.2发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间：  无。

1.5.3没有成文规范、标准规定的约定：  无

1.6  保密事项

双方签订的商业保密协议（名称）：按通用条款执行。

双方签订的技术保密协议（名称）：按通用条款执行。

第2条  发包人

- 2.1发包人的主要权利和义务

履行合同中约定的权利和义务。

- 2.2发包人代表

发包人代表的姓名：

发包人代表的职务：

发包人代表的职责：    负责本工程安全质量监察，进度及质量控制、检查及其它事项，负责审批结算资料等文件，签发或发布相关指令。

- 与政府主管建设部门协调

- 协助办理建设手续

- 审核项目实施计划

- 参与总承包、监理协调会

- 现场协调

- 变更提出与确认

- 审核工程造价结算

- 审核拨付工程款

- 资金筹措

- 参与单项工程验收

- 组织项目总验收

- 工程维护适用接收

- 2.3 监理单位委派的工程师

- 姓名：    　     职务：

- 监理的职权：

- 2.5保安责任

2.5.1现场保安责任的约定：委托承包人负责承包范围内施工区域的保安管理，具体范围以现场办公区和施工区围挡为准。

2.5.2保安区域责任划分及双方相关保安制度、责任制度和报告制度的约定：工程实施阶段由承包人承担承包范围内施工现场区域的保安工作、产生的费用、损害和责任，开工前10天给发包人提交相关保安制度、责任制度和报告制度。

第3条  承包人

3.1  承包人的主要权利和义务

3.1.3经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、内容、报告期、提交的时间和份数：每月25日提供下月进度计划、进度款申请报告四份，建设工程月报。

3.2 项目经理、施工技术负责人、施工单位关键技术岗位人员

3.2.1项目经理姓名：

施工关键岗位人员：施工员：            ，安全员：       ，质量员：        。

项目经理职责：在项目实施过程中，进行协调工作，对工程质量、安全、进度、投资、环境、职业健康进行全面管理和控制。

因擅自更换以上人员的违约约定： 在相应的项目的建设工期中，以上人员应无在建工程，并在整个建设过程中不得更换，不可抗力和发包人要求等除外。如擅自更换，发包人有权终止合同并扣除履约保证金。发包人有权要求更换不符合条件的项目组人员（含采购人员）。

3.7  工程质量保证

承包人应保证满足工程的质量标准： 合格。

3.8  安全保证

3.8.1  工程安全性能

承包人应按照合同约定和国家有关安全生产的法律规定，进行采购、施工、竣工验收，保证工程的安全性能。

3.12.1  分包约定

本工程不允许违法挂靠、违法分包和违法转包，承包人不得转包本工程，所有管理人员和重要施工岗位人员必须为本企业员工，发现有违反本规定行为，发包人可以中止合同且履约保证金一律不予退回，并将违规行为报行政主管部门。

（1）承包人不得将工程承包项目进行转包。

（2）以暂估价形式包含在工程承包招标范围内的，达到国家规定应当招标规模标准的重要设备、材料以及专业工程，应当依法进行招标。工程承包暂估价招标应当由建设单位，或者工程承包单位，或者建设单位和工程承包单位联合体作为招标人。

第4条  进度计划、延误和暂停

- 4.1  项目进度计划

4.1.1项目进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则：

因以下原因造成关键线路延长导致工期延误，工期相应顺延：

①发包人未能按约定提供施工场地及开工条件；

②因发包人原因导致承包人不能按约定时间办理各种开工前手续并且不能发出书面开工指令的；

③发包人未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

④发包人未能及时确认设计工艺参数、方案、设计标准等技术条件，造成的工期延误；

⑤发包人修改设计方案、标准等造成的工期延误；

⑥发包人原因造成设计标准以外的变更、施工图以外的工程内容增加等造成的工程量增加造成的工期延误；

⑦不可抗力；

⑧承包人提交项目实施计划的份数和时间：签订合同后15日内承包人向发包人提交一份合理的、切实可行的项目实施计划，经发包人审核批准后作为工程实施的依据。

4.5误期损害赔偿

因承包人原因，实际进度明显落后于发包人批准的项目进度计划时，承包人应自费赶上；竣工日期延误时，承担误期赔偿责任。

承包人应按本合同约定达到竣工验收要求。如果承包人由于自身原因未按规定时间达到竣工验收要求，承包人则应向发包人支付违约赔偿，每延期1日赔偿  0.1 万元，不满一天按一天计算，累计赔偿不超过合同价款中核定建安工程费用的 2% ，逾期违约金的支付不影响承包人义务的履行，因逾期违约金低于延误产生的损失，发包人有权请求人民法院或仲裁机构予以增加。由于发包人的原因造成工程延误，工期相应顺延。

第5条  技术与设计

5.2.4  操作维修手册

提交的份数和最终提交期限：四份，竣工验收后3日内。

5.2.5  设计文件的份数和提交时间

5.3  设计阶段审查

第6条  工程物资

6.1  工程物资的提供

6.1.1发包人提供的工程物资： 对发包人提供的相关设施不得浪费、损坏，更不能挪作他用，如有损失照实赔偿并从工程款中扣回。

6.2  检验

工程项目的各种材料的检测及规范规定的检测项目费用均由承包人负责。检测单位的需经发包人认可后，方可开展工作。

6.6  工程物资保管与剩余：施工期间保管、维护由承包人办理，竣工验收由发包人负责；由于不可预见原因或发包人原因导致停工、工程延期的，物资保管、维护费用由发包人承担。

由发包人提供的库房、堆场、设施及设备：利用现有条件，协助承包人满足工程施工要求。

第7条  施工

7.1.3 进场条件和进场日期

因发包人原因造成承包人进场时间延误的，竣工日期相应顺延，不承担承包人因此发生的相关窝工费用。

7.1.3  施工过程中须由发包人办理的批准：不适用

7.1.4临时用水电、场地等提供和节点铺设

发包人提供临时用水、用电源的接入口。

承包人负责提供布设施工用水、用电设施，并满足各专业、施工单位的使用，同时负责这些施工用水、用电设施的日常管理，确保安全文明使用，确保使用安全。临时用电方案应按照《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》要求以及其他国家地方规范标准要求执行；临时用电应有专项方案并得到发包人、监理工程师同意确认。

承包人承担承包范围内的临时用水用电费用。

7.1.8  承包人新发现的施工障碍

发包人应根据承包人按照7.2.8款的约定发出的通知，与有关单位进行联系、协调、处理施工场地周围及临近的影响工程实施的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木、地下管线、线缆、设施以及地下文物、化石和坟墓等的保护工作，按国家有关规定处理。

7.1.10由发包人履行的其它义务：提供建设条件，包括临时水电接口源等；配合处理建设过程中相关工作，确认工程变更；筹措建设资金，按时支付工程款；参加工程验收，提出整改意见，接收竣工工程移交；与承包人进行工程结算等。委托监理人抽查工程质量，监督承包人的工作，做好隐蔽工程验收和重要材料、设备的质量认定工作；

7.2  承包人的义务

7.2.3  提交临时占地资料

本项目施工图设计文件审批后 10_日内提交。

7.2.4  提供临时用水电等资料

承包人需要水电等品质、正常用量、高峰用量和使用时间，发包人能够满足施工临时用水、电等类别和数量，水电等节点位置资料的提交时间。

7.2.12  清理现场的费用：发承包人各负其责。

7.2.13  由承包人履行的其他义务：

（1）按照本合同约定，保质保量按期完成合同范围内工作，协助办理工程所需的审批手续；

（2）承包人在施工期间必须坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产；

（3）承包人在现场搭设的临时设施、仓库和施工现场必须设置相应用途和一定数量的消防器材，必须符合安全规定要求。易燃材料要设专用仓库保管，施工区域内禁止吸烟，违者重罚。承包人需负责在施工前按发包人及监理的要求在施工现场设置、安装标准安全警示牌，合理放置灭火器等消防器材。施工过程需有专人管理，保证这些警示牌规范放置、消防器材的有效使用；

（4）对已完工的工程和安装的设备，在验交前应负责保管，保证其完好；

（5）本工程必须使用符合相关技术规范要求的建材，必须使用符合本工程技术要求的设备；

（6）其他材料满足行业部门现行施工规范、验收标准，设备的采购严格按设计图技术标准执行；

（7）工程中使用的原材料必须经监理工程师监督取样检验合格后方可使用；

（8）按期向发包人提供各种报表，督促施工分包单位向监理单位提供各种报表；

（9）按照规定提供竣工文件，参加竣工验收工作；

（10）及时提报验工计价资料，办理工程价款结算和竣工结算；

（11）承包人必须确保本工程通过验收。若因承包人原因不能通过验收的，视为工程质量未达到合同约定验收标准，处以合同价款的1%作为违约金，违约金额仍无法补偿发包方损失的，承包方还须承担相应赔偿责任，承包方不得有异议。

（12）本工程质保期履行《质量保修责任书》中的相应义务；

（13）及时办理本工程竣工备案等相关工作，竣工验收通过后，承包人需将自身的人员及材料设备清退出场并打扫干净；

（14）已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担：本工程成品在竣工验收前由承包人负责工程维护、保洁、安全工作，其费用已包括在合同总价中。竣工并通过验收后的工程维护、保洁、安合工作，其费用由发包人负责。工程竣工验收未交给发包人之前，承包人负责保护，承包人保护期间发生损坏，承包人出资修复；发包人提前使用后发生的非产品本身质量问题的损坏，由承包人负责修复，费用由发包人承担。在交付发包人使用前，如果工程或任何专业工程或其任何部分或任何施工设备、临时建筑、材料和任何设于现场的物品出现破坏、丢失或损伤，除不可抗力外，无论出于任何原因，承包人（或指定分包商）应自费并以尽可能快的速度修复此类破坏、丢失或损伤，或当此类事件由发包人处置时，承包人应支付发包人此类修复的费用。

（15）承包人必须履行农民工工资实名信息化管理要求：指定专人在用工10天内完成农民工信息采集，及时将农民工身份信息、劳动合同（集体合同）录入信息化管理系统，并实行动态管理。承包人农民工一并纳入发包人农民工专户管理,农民工工资由发包人代发。

7.4 人力和机具资源

7.4.1  施工人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：进场后同期提交2份。

7.4.2  提交主要施工机具计划一览表的格式、内容、份数和提交时间，主要施工机具实际进场的报表格式、份数和报告期：主要机具实际进场后15日内提供第一次报表2份。

7.5  质量与检验

7.5.2 质检部位与参检方

三方参检的部位、标准及表格形式：  按相关行业标准执行。

两方参检的部位、标准及表格形式：  按相关行业标准执行。

第三方检查的部位、标准及表格形式：按相关行业标准执行。

承包人自检的部位、标准及表格形式：按相关行业标准执行。

- 7.6  隐蔽工程和中间验收

7.6.1  隐蔽工程和中间验收。

需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定： 按施工相关规定执行。

7.8  职业健康、安全、环境保护

7.8.1  职业健康、安全、环境保护管理

（2）提交职业健康、安全、环境保护管理实施计划的份数和时间：  本项目施工图设计文件审批后15日内提交2份。

第8条  竣工试验

第9条  工程接收

9.1  工程接收

9.1.1按单项工程或（和）按工程接收

承包人完成扫尾工程和缺陷修复，并符合合同约定的验收标准的，根据合同约定办理竣工验收和工程接收。

第10条  竣工后试验：本工程无竣工后试验。

第11条  质量保修责任

11.1质量保修责任书

11.1.1质量保修责任书

按照相关法律规定签订质量保修责任书是竣工验收的条件之一。双方应按法律规定的保修内容、范围、期限和责任，签订质量保修责任书，作为本合同附件。接收证书中写明的单位工程和（或）工程的接收日期，或单位工程和（或）工程视为被接收的日期，单位工程验收合格交付日期为承包人保修责任开始的日期，是承包人保修责任开始的日期，也是缺陷责任期的开始日期。

11.2  缺陷责任保修金

11.2.2缺陷责任保修金的暂扣

承包人自在发包人缺陷维修通知之日起_24_小时内予以响应。逾期不予维修的，发包人自行组织维修，维修费用从缺陷责任保修金中扣除。承包人并赔偿发包人由此造成的损失。

11.2.3缺陷责任保修金的支付

发包人应依据第14.5.2款缺陷责任保修金支付的约定，支付被暂扣的缺陷责任保修金。

第12条  工程竣工验收

12.1  竣工验收报告及完整的全套竣工资料

每个单项工程竣工后，发包人应及时组织单项工程竣工验收。

项目完工后工程承包企业、监理单位等参与业主组织的竣工验收。

工程竣工验收后，承包方向发包方提交符合国家项目验收的全套的工程竣工资料。

第13条  变更和合同价格调整

13.1  变更权

由于设计缺陷造成的变更，一切由发包人负责，所延误工期予以顺延。

13.2  变更范围

13.2.6其它变更

双方根据本工程特点，商定的其它变更范围：

13.3  变更程序

13.3.1变更通知。发包人的变更应事先以书面形式通知承包人。

13.3.2  变更通知的建议报告。承包人接到发包人的变更通知后，有义务在2日内向发包人提交书面建议报告，

（1）如承包人接受发包人变更通知中的变更时，建议报告中应包括：支持此项变更的理由、实施此项变更的工作内容、设备、材料、人力、机具、周转材料、消耗材料等资源消耗，以及相关管理费用和合理利润的估算。相关管理费用和合理利润的百分比，应在专用条款约定。此项变更引起竣工日期延长时，应在报告中说明理由，并提交与此项变更相关的进度计划。

承包人未提交增加费用的估算及竣工日期延长，视为该项变更不涉及合同价格调整和竣工日期延长，发包人不再承担此项变更的任何费用及竣工日期延长的责任。

（2）如承包人不接受发包人变更通知中的变更时，建议报告中应包括不支持此项变更的理由，理由包括：

1）此变更不符合法律、法规等有关规定；

2）变更将降低工程的安全性、稳定性。

13.3.3发包人的审查和批准。发包人应在接到承包人根据13.3.2款约定提交的书面建议报告后10日内对此项建议给予审查，并发出批准、撤销、改变、提出进一步要求的书面通知。承包人在等待发包人回复的时间内，不能停止或延误任何工作。

（1）发包人接到承包人根据13.3.2款第（1）项的约定提交的建议报告，对其理由、估算、和（或）竣工日期延长经审查批准后，应以书面形式下达变更指令。

发包人在下达的变更指令中，未能确认承包人对此项变更提出的估算和（或）竣工日期延长亦未提出异议的，自发包人接到此项书面建议报告后的第11日开始，视为承包人提交的变更估算、和（或）竣工日期延长，已被发包人批准。

（2）发包人对承包人根据13.3.2款第（2）项提交的不接受此项变更的理由进行审查后，发出继续执行、改变、提出进一步补充资料的书面通知，承包人应予以执行。

13.4  紧急性变更程序

13.4.1发包人有权以书面形式或口头形式发出紧急性变更指令，责令承包人立即执行此项变更。承包人接到此类指令后，应立即执行。发包人以口头形式发出紧急性变更指令的，须在48小时内以书面方式确认此项变更，并送交承包人项目经理。

13.4.2承包人应在紧急性变更指令执行完成后的10日内，向发包人提交实施此项变更的工作内容，资源消耗和估算。因执行此项变更造成工程关键路径延误时，可提出竣工日期延长要求，但应说明理由，并提交与此项变更相关的进度计划。

承包人未能在此项变更完成后的10日内提交实际消耗的估算、和（或）延长竣工日期的书面资料，视为该项变更不涉及合同价格调整和竣工日期延长，发包人不再承担此项变更的任何责任。

13.4.3发包人应在接到承包人根据13.4.2款提交的书面资料后的10日内，以书面形式通知承包人被批准的合理估算，和（或）给予竣工日期的合理延长。

发包人在接到承包人的此项书面报告后的10日内，未能批准承包人的估算和（或）竣工日期延长亦未说明理由的，自接到该报告的第11 日后，视为承包人提交的估算、和（或）竣工日期延长已被发包人批准。

承包人对发包人批准的变更费用、竣工日期的延长存有争议时，双方应友好协商解决，协商不成时，依据16.3款争议和裁决的程序解决。

13.6  建议变更的利益分享

因发包人批准采用承包人根据13.1.3款提出的变更建议，使工程的投资减少、工期缩短、发包人获得长期运营效益或其它利益的，双方可按专用条款的约定进行利益分享，必要时双方可另行签订利益分享补充协议，作为合同附件。

第14条  费用结算方法和付款

施工合同价制定原则：由建设单位按工程量清单形式编制预算，审定后再按合同约定的总价下浮费率进行整体下浮，作为施工合同价。造价审核期间要积极参与材料设备技术参数、规格、材质及单价等方面的审核，确保施工合同价合理、准确。

材料单价按预算编制期内的海南省造价信息发布的信息价，无信息价的，参照海南省造价信息或市场价。

一、建安费结算依据：

1、工程量按实际施工的工程量计算。

2、结算时工程量变化要经过发包人认可，计算办法按以下条款执行：

（1）工程量清单有的项目，按照工程量清单报价进行计价；

（2）工程量清单有相类似的项目，参照相类似的项目工程量清单计价；

（3）工程量清单没有或没有相类似的项目，则套用海南省现行相应相应费用定额取费后，并以投标报价时的下浮率     % 进行同等让利，主材的价格以施工期间最新一期（月）价格按海南省造价信息发布的信息价（历经多个月份的则取平均值，如市地区信息价没有可参照市场价，由发包人进行市场询价后和承包人协商确定）按实计取。施工期间材料涨幅的风险幅度值为±10%，超出部分按上述主材价格调整方式进行调整。

人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的相关文件调整，零星工按当地造价部门发布的当季建筑工种人工成本信息（日工资）信息价格等文件调整；

- 工程量清单没有或没有相类似且无相关定额或信息价可参照的项目，由发包人和承包人共同询价协商定价。

（5）因其他未列出的，但与本工程密切相关且必不可少的系统相关工程存在的支出费用（如施工过程中的第三方检测费用等），由建设单位承担，以上涉及的检测单位、审查单位等需经发包人认可后，方可开展工作。第三方检测，试验、审查工作等必须严格执行国家标准和行业规定。

- 二、  费用结算方法

（1）.预算工程总造价=[海南紫贝发展控股集团有限公司预算部门审核后工程预算总造价（按照图纸审查后的施工图计算工程量，套用海南省现行预算定额及标准费用定额编制的清单计价格式得出）]×（1-总价下浮费率）。

（2）.结算工程总造价=海南紫贝发展控股集团有限公司预算部门审核后的结算价×（1-总价下浮费率）。

（3）.材料价格调整按照招标人的总承包合同及工程管理办法有关规定执行；

（4）.总价下浮率：   %。

14.2 付款:  /

14.3 担保

（1）乙方按合同约定完工，并经甲方验收合格后30个日内，甲方根据工程量完成情况酌情无息退还履约保证金（若为乙方提供履约保函，保函有效期为自本合同签订生效之日起至项目竣工验收合格之日止）；如未按期保质保量完成甲方工程进度要求，每延误一天，应按合同价款的万分之三向甲方支付违约金，违约金由甲方从履约保证金或工程进度款中予以扣除。延误超过三十日的，甲方有权解除合同，应有权要求乙方按合同价款的10%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失时，甲方有权继续向乙方追偿。

- 14.4  预付款   本条款不适用 。

14.4.1.1  工程进度款

工程进度款按以下原则支付：

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：采取按月支付的方式。承包人根据确定的工程计量结果报发包人，发包人向业主提出支付工程进度款申请，经审核后，按照核定后的工程量的80%支付给承包人进度款；工程通过验收并竣工验收合格后，提交资料办理工程结算审核后，支付至结算审计价的97%，留3%质量保证金待质保期满无息退还。不符合工程质量合同标准、未经确认超出图纸范围、未经检验或因承包人原因造成返工的工程量不纳入工程量清单范围，发包人不予支付。工程进度款的计量核算均需按合同约定的下浮费率        下浮，同时需根据发包人实际收到建设单位支付相应工程进度款的同比例支付。承包人同意在发包人收到业主拨付的工程进度款后，再由发包人按收款金额同比例支付给承包人进度款。如业主未按时向发包人拨付工程进度款，承包人同意相应进度款支付时间顺延。由此造成违约由业主承担违约责任，发包人不承担任何责任。

14.4.1.2设计费支付：/

14.4.1.2 其他工程进度款支付：

承包人对工程款的使用应优先支付农民工工资。

14.4.2其它进度款:   /

14.10.1  提交竣工结算资料

竣工结算资料的格式、内容和份数：发包人在收到承包人提交的结算书后 28 日内审核完毕。

14.10.2  结清竣工结算的款项：__无_

14.10.3  发包人未能结清竣工结算的款项：无_

14.10.4  承包人未能支付竣工结算的款项：无__

14.10.5承包方应根据发包方对工程结算审计的要求，按每个单项工程提供完整、有效、符合规范的竣工结算资料，如不是承包方造成的工程缺陷，发包人应及时对承包方提供的资料进行结算审计 ，发包人对该项目的结算审计，按工程管理办法执行。

第15条  保险

15.1  承包人的投保

合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：按国家及地方现行法律法规执行。

15.2  一切险和第三方责任

安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：承包人在开工后15_日内按国家及地方现行法律法规投保。

第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：承包人在开工后15日内按国家及地方现行法律法规投保。

第16条  违约、索赔和争议

16.3  争议和裁决

16.3.1争议的解决程序

在争议提交调解之日起30日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，在以下方式中选择，作为双方解决争议事项的约定。

提交仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地在  /   。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

√向项目所在地人民法院提起诉讼。

第19条  合同生效与终止

如存在以下情况发包人有权行使合同解除权：

1、承包人擅自更换项目主要人员；

2、项目主要人员（包括不限于项目经理、施工技术负责人、施工单位关键技术岗位人员等）不为承包人的正式员工；

3、承包人明确表示或者以行为表明将不履行或无能力履行合同主要义务的；

4、合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；

5、已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；

6、将承包的建设工程非法转包、违法分包的。

- 19.2合同份数

本合同一式：_肆_份。合同双方各执_贰_份。

第20条  补充条款

21.1承包人在工程交工验收两个月内必须完成施工资料的整理及工程结算书的编制工程作并交发包人，否则扣除质量保证金。

21.2承包人应按文明施工、安全防护要求进行施工，施工现场的保护由承包人负责，由于保护措施不力造成的损失及相关费用由承包人自行承担。

21.3承包人应严格按照已批准的《施工技术方案》予以施工，如需调整需提前25天向发包人提出申请，并经批准后方可实施。每个季度发包人将按照经批准实施的《施工技术方案》对照实际完成工程量的质量、进度等，如达不到经批准实施的《施工技术方案》要求的发包人将予以处罚，承包人无条件返工、修复至满足设计要求为止，并承担由此产生的一切费用。

21.4承包人应根据建设工程管理规定对工程资料进行归档管理，如涉及到相关费用，由承包人自行承担。

21.5承包人不得拖欠民工工资和供应商材料款，如因承包人拖欠民工工资和供应商材料款引起上访、集众闹事等影响社会稳定的事件，发包人有权直接从工程款中扣除民工工资款和供应商材料款，代为支付。对于承包人因本工程对他人造成侵权等行为，发包人在维护社会稳定的情况下，可以依据有效法律文书配合有关部门进行扣赔。

附件1

## 工程质量保修书

甲 方: 文昌市紫贝建设工程有限公司（以下简称发包人）

乙 方:                           （以下简称承包人）

根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 文昌市医疗卫生公共服务设施救灾工程（人民医院、中医院、疾控中心、南阳农场医院）-电气、给排水、空调通风修复工程（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围：文昌市医疗卫生公共服务设施救灾工程（人民医院、中医院、疾控中心、南阳农场医院）-电气、给排水、空调通风修复工程设计图纸范围内的所有涉及电气、给排水、暖通的工程内容；与本工程密切相关且必不可少的系统工作相关内容。

以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：  本合同约定承包范围内的所有内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   伍   年；

3．装修工程为   两  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  两   年；

5．供热与供冷系统为   两  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   两   年；

7．其他项目保修期限约定如下：   按国家相关法律法规的规定执行 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：    双方协商解决

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(盖章)                       承包方(盖章)

法定代表人或                       法定代表人或

委托代理人签字:                    委托代理人签字：

年   月   日                    年   月    日

附件2

## 工程质量保证书

为保证工程质量满足本合同及相关规范、标准的要求，并确保其在设计使用期限内能够正常使用，切实维护发包人声誉和形象，承包人愿意签署本《工程质量保证书》。承包人保证：按照《建设工程质量管理条例》、施工所在地相关的建设工程质量管理条例等相关法律、法规的规定以及合同相关条款的约定，承担合同及本合同约定范围内的所有工程项目的质量责任。具体如下：

- 工程质量保证范围和内容

质量保证范围为本合同约定的工程施工范围，具体内容双方约定如下：

1.1本合同内所含的所有工程项目、设计变更及修改或文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容；

1.2补充协议价款内所含的所有工程项目、设计变更及修改或文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容。

2、质量保证期

从本工程实施之日起至（主合同工程保修期满）止。

3、责任及义务

3.1保修责任：凡属承包人施工质量原因或移交前因承包人保管不力造成承包范围内各部位、部件、整体或单体的损坏、脱落、变质、丢失、开裂等，均属承包人保修责任；

3.2保修内容及方法：本合同（含补充协议）内所含的所有工程项目、设计变更及修改、现场签证或其他文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容，如发生上款所述质量问题或缺陷，均由承包人负责进行修复、更换或补充等恢复工作；

3.3保修费用：由承包人自行承担；

3.4处理时限：在保修期内，承包人在接到发包人以电话、书面或电子邮件等形式之一通知后12小时内派员到场处理，且处理方法和效果应得到业主、设计和监理的认可，否则发包人有权委派他人进行处理，其费用按两倍实际发生金额在承包人保修金内扣除，不足部分发包人可以以其他形式向承包人追讨。

3.5保修金的返还：由承包方提出申请并填写《工程质保期满验收表》，由工程部组织技术专家委员会及承包方参加，对保修内容进行验收，按照合同约定的内容进行核实、检查验收，若无业主的投诉及经验收合格后，可以办理保修金返还。质保金的申请参照进度款支付方式进行申报。即在当月的25日至30日由项目部或工程部填写质保金支付结算单并报到结算部。逾期未报的结算部将在下月的25日至30日受理。结算中甲供费用或发包人代付费用等在结算时予以扣除。

承揽人（保证人签章）：

年   月   日

附件3：

## 安全管理责任书

为满足安全管理要求，切实落实安全管理责任，预防在施工期间发生人身及设备安全事故，切实维护发包人声誉和形象，承包人愿意签署本安全责任书。

1、适用

本安全责任书适用于承接发包人所有内部施工项目或租用发包人场地进行施工及其他作业的所有承揽（租）人（以下简称承包人）。

2、职责

2.1承包人必须服从发包人安全管理人员的监督和检查，对查出的“人的不安全行为和物的不安全状态”应予以及时整改，但整改后并不免除承包人对安全管理应负的责任；

2.2承包人对其员工和设备的安全负全责，应统一配发并教育员工正确使用安全防护和劳动保护用品，同时承诺承担安全事故造成全部损失；

2.3承包人员工应自行保管好公私财物，防止被盗事件的发生，如有此类事件发生，承包人自行承担全部责任；

2.4承包人必须向发包人缴交合同总金额 / %人民币作为安全保证金；

2.5承包人必须为从事本工程项目或在发包人场地内作业的员工和机械设备购买人身意外伤害保险以及财产险。

3、规定

3.1凡承接发包人的承揽工程项目或租用发包人场地进行施工和作业的承揽单位，必须提供相关有效证件；

3.2承包人必须设定一名专职或者兼职安全员，作为承包人安全管理直接责任人，负责承包人的安全管理工作；

3.3发包人相关的安全规章制度和安全操作规程，对承包人具有同等约束力，承包人必须严格遵守并执行；

3.4承包人在发包人场地施工时，如违反安全规章制度和安全操作规程，发包人安全管理人员将按本公司安全处罚规定予以罚款（罚款交本公司财务部，款项从承揽工程款中扣除）；

3.5任何安全防护措施均为强制性要求，承包人必须按照业主或监理或发包人的要求实施，如承包人不能或不愿意达到相关要求时，发包人可按相关要求自行实施，且不必征得承包人同意，发生的费用将根据工程承揽情况予以分摊。

3.6承包人受到来自相关主管部门、业主、监理工程师或者总包单位的任何安全处罚时，发包人有权对承包人进行加倍处罚；承包人经整改后仍然无法达到安全生产要求时，发包人有权终止本合同，由此造成的一切责任和损失均由承包人承担；

3.7任何安全事故发生时，承包人应在发包人的指挥下及时、妥善的进行处理，不得以任何理由拖延；发包人有权先行代为承包人采取措施处理事故，所发生的一切费用均由承包人承担，发包人将从应付承包人的工程款项中扣回；若因承包人事故处理不及时而对发包人声誉造成损害，发包人有权要求承包人进行赔偿；

4、承包人表示完全理解并同意遵守以上所有规定。

承揽（租）人（责任人签章）：

年   月   日

附件4

## 保证按时发放工人工资承诺书

为维护当地建筑市场秩序和我公司良好的形象和信誉，承揽人（以下简称承包人）确定已了解并将自觉遵守国家和当地劳动用工的有关法规和各项政策，并郑重作如下承诺：

1、承包人体谅发包人工程款的支付可能滞后，但承包人承诺不因此推迟支付工人工资；

2、凡被发包人发现承包人以无论任何原理由克扣工人工资或者无故拖欠工人工资，承包人自愿接受发包人的任何处罚；

3、承包人承诺每月按照不低于文昌市最低工资的标准支付工人工资；

4、工人因负伤医疗期间的工资或者工伤津贴按照国家和当地市工伤保险有关规定执行；

5、承包人发生劳务纠纷，如果在发包人规定的时限内不能妥善处理完毕，发包人可以不必征得承包人同意直接进行处理，所发生的费用由承包人承担，发包人从应付承包人的工程款项中扣回；

6、承包人工程款专款必须专用及时支付人工费，如果发包人拨付工程款后，承包人未按计划进行人工费等应付费用及时足额支付，而从中截留挪用，发包人一经核实，有权督促承包人支付，如承包人仍不执行，发包人有权暂停下期工程款的拨付。

7、其他未尽事宜，按国家或当地有关政策、法规和规定执行。

承揽人（承诺人签章）：

年   月   日

- 附件5

安全文明生产协议书

甲  方：文昌市紫贝建设工程有限公司

乙  方：

为了贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，确保文昌市医疗卫生公共服务设施救灾工程（人民医院、中医院、疾控中心、南阳农场医院）-电气、给排水、空调通风修复工程安全、高效地按期完工，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》、国家强制性标准和项目业主关于工程建设承包商管理程序的有关规定，结合本工程施工的具体情况，经协商，甲、乙双方达成如下安全生产协议并严格执行：

本协议作为文昌市医疗卫生公共服务设施救灾工程（人民医院、中医院、疾控中心、南阳农场医院）-电气、给排水、空调通风修复工程合同（以下称主合同）的附件，与主合同具有同等法律效力。

- 一、承包的施工项目和内容范围：详见主合同承包项目

- 的内容和范围。

- 二、协议有效期限：本协议随主合同同时生效，至主合

- 同承包项目竣工完成验收后失效。

- 三、双方安全责任和义务

- 甲方的安全责任和义务

  - 负责对乙方工程建设施工资质和安全生产许可资格的审查，审查内容包括：企业法人营业执照和资质证书；单位工作业绩和近三年的安全施工记录；项目负责人、工程技术人员、专职安全员和特殊工种工人的上岗资格证书等，核实后留复印件备案。

  - 在开工前，按照《建设工程安全生产管理条例》有

- 关规定向乙方负责人、工程技术人员和安监人员宣传甲方在安全文明生产管理方面的规章制度，并对乙方进行全面的安全技术交底。

  - 依照职业健康安全与环境管理体系要求，制定发布建设项目安全方针、目标。

  - 对乙方制订的施工组织设计文件包括机构人员组织措施、施工技术方案和安全技术措施进行审核，审查合格后监督实施。

  - 保证按合同，在工程阶段性或全部竣工验收或约期

- 限，在无任何争议的前提下，履行合同相关付款协议。

  - 负责现场总体协调管理，对施工中出现的不安全行为，有权纠正或立即停止其工作。

  - 对不服从安全管理或严重违章作业、管理混乱的施工单位，有权终止合同，并限期退出。

  - 乙方在本项目工程中，如违反了安全文明施工有关规定，甲方（包括监理方）安监人员有权按甲方安全生产和文明施工管理的有关条例进行经济处罚，罚款在保证金内扣除，超出保证金部分从工程进度款中扣除。（注：按国家“安全生产法”以及其他有关规定，甲方、监理的安监人员对乙方因违章和事故的罚款可从50元～5000元不等进行处罚，情节特别严重的可按国家“安全生产法”规定处以50000元以下的罚款。而触及刑法的，则由专门机关处理。）执行国务院第493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》。

  - 乙方在安全生产、文明施工方面做出了显著成效的

- 甲方依据有关奖惩管理规定适当予以奖励。奖励办法可由项目业主和承包人商定。

- 乙方的安全责任和义务

  - 负责向甲方提供有效的资质证明，包括：企业法人营业执照、施工资质和安全资质证书；单位工作业绩和近三年的安全施工记录；项目负责人、工程技术人员、安全专职人员和特殊工种工人上岗资格证书等。

  - 负责按照建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，成立本项目的安全管理监督机构，配备合格的安全管理人员，并建立健全安全文明施工管理、监督体系的各项管理制度，严格执行。

  - 负责编制施工组织设计文件包括机构人员组织措施、施工技术方案和安全技术措施，经监理和甲方审查批准后执行。承包商应按照经甲方审核的有关措施，认真执行有关安全规定，把安全措施落实到施工过程的每个环节。对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后，由专职安全生产管理人员进行现场监督实施。

  - 工程开工前，乙方必须组织本项目全体员工学习掌握施工组织和施工安全技术措施，传达贯彻甲方安全管理和安全技术交底要求，并分工种进行三级安全教育和考试，签名、记录真实齐全。

  - 乙方应严格遵守国家安全生产法有关规定，认真贯彻执行国家及上级主管机关颁发的有关安全生产的方针政策和法令法规，遵守甲方及其上级单位在安全文明生产管理方面的规章制度，切实履行好投标文件和工程合同书中陈述的安全生产和文明施工义务和承诺，自觉接受甲方的检查和监督，并对检查的问题整改闭环。

  - 乙方法定代表人是乙方的安全第一责任者，对本单位安全施工负全责。现场项目负责人（或项目经理（注册建造师））是本项目现场安全的直接管理责任者。乙方应建立安全管理网络，设置专职安全员，负责本项目的安全管理、监督检查工作，并定期向甲方汇报安全管理状况。专职安全员在现场应佩戴明显标志。现场项目负责人和专职安全员的任命须报甲方备案，如有变更，必须书面通知甲方。

  - 乙方必须在取得甲方许可开工的书面通知之后方可开工，否则由此造成的安全责任完全由承包商承担。

  - 乙方现场工程负责人必须按要求参加甲方的安全例

- 会，定期汇报安全工作，掌握甲方的安全目标、相关动态和要求，并及时组织传达、贯彻执行。乙方自身的安全文明施工、每周安全活动、班前安全交底、安全工作例会和安全检查等符合有关法律法规要求，并记录真实齐全。

  - 甲方组织的一切安全生产活动（包括：安全学习教育、安全考试、安全宣传、安全生产月/周、安全无事故竞赛等活动），乙方应积极响应参加。

  - 乙方配备能满足施工需要的、符合安全规定的施工

- 机械、工器具及安全防护设施和安全用具，操作使用人员应培训合格。开工前必须对工作现场的作业环境、工器具安全状况、现场安全措施执行情况进行认真检查，并向工作人员交底，符合要求后方可作业。

  - 乙方参与施工的职工应身体健康，满足施工要求。

- 严禁录用有职业禁忌症者，严禁使用弱、残者和童工。乙方应按国家规定为员工办理工伤保险。

  - 乙方必须按国家规定为其施工人员配备合格的劳动保护用品、用具，并监督正确使用与佩戴，施工人员未正确使用与佩戴，责任由乙方承担。

  - 乙方应在建设、投产期间，严格控制各种习惯性违

- 章，杜绝一切人身死亡、重大机械设备损坏、火灾、交通以及其他重大事故发生。

  - 凡由乙方责任造成的事故（含工伤），由乙方承担

- 全部经济损失和事故责任。

  - 乙方发生安全事故后，必须按照“四不放过”的原

- 则调查处理，并按规定统计上报，严禁弄虚作假，隐瞒不报。除立即上报承包商隶属上级外还应及时报告甲方，如迟报瞒报导致后果，由承包商负责。

  - 乙方应针对本工程施工特点，认真做好危险源的辨

- 识、环境因素控制防范工作，甲方要求承包商应特别加强以下重点部位和环节的安全控制：

执行国务院《建设工程安全生产管理条例》、建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，以及项目业主所制订的相关规定。

- 四、甲乙双方须认真履行本协议所列条款。乙方不履行或不认真履行协议规定条款，经劝告无效，甲方有权提出警告、罚款直至解除承包合同。

- 五、在主合同范围内增加的施工内容同样适用本协议。

- 六、工程竣工后必须持本协议，经甲方安全部门按照前述条款办理完安全奖惩处理手续后，方可进行结算，否则不予办理结算手续。

- 七、本协议未尽事宜，按国家有关规定，由双方协商解决。

- 八、本协议正本肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。

甲方：                        （签章）

法定代表人或委托代理：

年    月    日

乙方：                         （签章）

法定代表人或委托代理人：

年    月    日

现场项目负责人（项目经理（注册建造师））：

年    月    日

附件6

施工现场安全生产违约金标准

- 第一章  现场不安全管理

第一条 “四口”、“五临边”等保护措施不到位的，承包人应向委托人支付违约金2000元/处。

第二条  人货梯出入口、卸料平台等保护措施不到位的，承包人应向委托人支付违约金5000元/处。

第三条  危险作业区域未做到有效防护措施（如基坑、垂直运输区域等）的，乙方应向甲方支付违约金10000元/处。

第四条  仓库、生活区及施工区消防设备不符合要求的，乙方应向甲方支付违约金500元/处。

第五条  动火作业防火措施未跟上或未经审批私自进行明火施工的，乙方应向甲方支付违约金2000元/次。

第六条 未按规定要求和指定时限整改安全隐患的，超过整改时限的，乙方应向甲方支付违约金10000元/天。

第七条 未按要求每日进行班前安全教育的，承包人应向委托人支付违约金500元/次。

第八条 危险作业未进行安全技术交底并形成书面记录（附影像资料）的，乙方应向甲方支付违约金5000元/次。

第二章 材料、机械、设备不安全管理

第九条  未按“三相五线”制规定安装电线的，乙方应向委甲方支付违约金5000元/次。

第十条  不符合“三级配电、二级保护”规定的，乙方应向甲方支付违约金5000元/次。

第十一条  脚手架等设施构造不符合要求的，乙方应向甲方支付违约金5000元/次起。

第十二条  危险物品未按规定隔离存放或存放区无安全警戒标志的，乙方应向甲方支付违约金，1000-5000元/次（视情节严重情况定）。

第十三条  吊装作业违反安全规定的，乙方应向甲方人支付违约金5000元/次。

第十四条  未按相应操作规程或规定要求进行作业的，乙方应向甲方支付违约金（包括以上未提及的）1000-5000元/次。

第三章  人的不安全行为

第十五条  施工现场未按要求使用个人安全防护用品（如安全帽、安全鞋、防护眼镜、防护手套等）的，乙方应向甲方支付违约金500元/人次。

第十六条  高空或临边作业未戴安全带或非特种人员私自进行特种作业的，乙方应向甲方支付违约金5000元/人次。

第十七条  酒后上工地作业的，承包人应向委托人支付违约金500元/人次。

第十八条  施工区住人的，乙方应向甲方支付违约金500元/人次。

第十九条  由于劳资纠纷、打架斗殴等事件影响现场正常施工的，乙方应向甲方支付违约金5000元/次。

第二十条  不按操作规程操作设备、设备运转时进行检查维修等其他不安全行为，乙方应向甲方支付违约金500-5000元/次。

第四章  其他不安全的行为

第二十一条  本标准未提及的不安全行为参照本标准相近条款执行。

第二十二条  本标准由文昌市紫贝建设工程有限公司负责解释。

- 第五章 比选方法和程序

一、公开比选评审小组

比选人将根据本项目的特点组建五人以上单数的评审小组，负责对应答文件进行审查、质疑、评审，确定成交候选人。

二、公开比选评审原则与方法

（一）评审全过程在纪检监察人员的监督下进行。

（二）评审小组遵循公平、公正、科学和择优的原则。

（三）在评审期间，应答人不得向评审小组成员询问应答人情况，不得进行旨在影响公开比选结果的活动，否则将废除其资格。

（四）在评审过程中，评审小组成员不得与应答人私下交换意见。

（五）比选人不向应答人解释落选原因，不退还应答文件。

（六）有下列情形之一的，比选人将重新组织公开比选活动：

1.截止至开启时间，未有应答人参与比选；

2.候选人均未与比选人签订合同的；

（七）评审方法：经评审最低价法

评审小组根据应答文件的响应情况评审结果，结合供应商报价情况，以经评审后合格最低价报价为第一成交候选人，次低价报价为第二成交候选人，以此类推。

（八）比选程序：

1.评审小组成员首先对应答文件的资格标合格性、完整性等进行审查，经评审合格的应答文件（资格标）不少于2家时，进入应答文件（商务标）评审程序；再开启商务标，进行价格评审，最终确定合格最低价为成交候选人。

2.当合格的应答文件（资格标）少于2家时，不得开启各应答文件的商务标，比选人当场宣布本次比选流标。

三、成交人的确定

（一）评审结束后，经评审小组确定评审报告，比选人将对公开比选结果进行公示，公示期为3日。

（二）如公示期间无异议原则上推荐第一候选人为成交人。

（三）成交结果将在发布比选信息公告的相同媒体上公告。

（四）如单价与总价不符，以单价修正总价，报价相同以抽签方式确定成交人。

- 第六章 应答文件格式

(资格标、商务标加盖供应商公章分别密封)

文昌市医疗卫生公共服务设施救灾工程（人民医院、中医院、疾控中心、南阳农场医院）-电气、给排水、空调通风修复工程

应答文件

（资格标格式）

正本/副本

应答人：  单位全称  （盖单位公章）

年   月

- 响应函

致：文昌市紫贝建设工程有限公司

根据贵方为响应文昌市医疗卫生公共服务设施救灾工程（人民医院、中医院、疾控中心、南阳农场医院）-电气、给排水、空调通风修复工程 (比选编号：WCZB-YLWS2024-001)比选人邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表应答人（应答人名称、地址）提交应答文件（正本一份、副本二份。）：

据此函,签字代表宣布同意如下:

1、应答文件有效期为应答人最终截止之日起60天，成交人报价有效期延至合同履行终止之日，如果在报价有效期内撤回报价，其保证金将被贵方没收。

2、我方已经详细地阅读了全部比选通知书及其附件，包括澄清及参考文件(如果有)。我方已完全清晰理解比选通知书的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我方承诺在本次应答文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、我方承诺完全响应询价通知书技术参数要求及商务要求。

单位名称(盖章)：

地址：电话：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

- 资格证明文件

（1）应答人须提供合格的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一需提供带有统一社会信用代码的营业执照）复印件加盖应答人公章。

（2）法定代表人身份证或法定代表人授权委托书及被授权代表人身份证。（复印件加盖公章）

（3）参加本次比选活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函原件）；

（4）有依法缴纳税收；（需提供2024年开标前六个月内任意一个月的依法缴纳税收证明或税收完税证明或免税证明相关材料复印件加盖供应商公章）。

注:以上资料必须在公开比选截止时间前提供。

- （1）营业执照（三证合一）

（1）应答人须提供合格的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一需提供带有统一社会信用代码的营业执照）复印件加盖应答人公章。

- （2）法定代表人授权书

致：文昌市紫贝建设工程有限公司

（ 应答人全称）    法定代表人  （姓名）  代表本单位授权      （被委托人姓名）  为本项目的全权代表,参加贵单位组织的    （比选项目）    比选活动，全权代表我方处理比选活动、合同洽谈签订、供货、结算等一切事宜。

单位名称（公章）：

法定代表人签字或签章：

日期：

委托人姓名：                联系电话：

法定代表人身份证扫描件（正、反面）

被委托人姓名：             联系电话：

被委托人身份证扫描件（正、反面）

说明：法定代表人参与报价则不用提供委托（授权）书，但必须提供法定代表人身份证原件扫描件（正、反面）

（3）近三年无重大违法记录承诺函（格式）

项目名称：

致：文昌市紫贝建设工程有限公司（应答人名称）：

（应答人名称）承诺，我方参加本项目比选活动前三年内无重大违法活动记录，符合相关法律规定的资格条件。我方对此承诺承担全部法律责任。

特此承诺。

单位名称：（公章）：

法定代表人或授权代表：

报价日期：

（4）依法缴纳税收

（1）2024年比选前六个月内任意一个月的依法缴纳税收证明或税收完税证明或免税证明相关材料复印件加盖应答人公章

文昌市医疗卫生公共服务设施救灾工程（人民医院、中医院、疾控中心、南阳农场医院）-电气、给排水、空调通风修复工程

应答文件

（商务标格式）

正本/副本

应答人：  单位全称  （盖单位公章）

年   月

一、报价一览表

编号：WCZB-YLWS2024-001

项目名称：文昌市医疗卫生公共服务设施救灾工程（人民医院、中医院、疾控中心、南阳农场医院）-电气、给排水、空调通风修复工程

| 工程名称 | 下浮率 | 报价总价 |
| --- | --- | --- |
| 文昌市医疗卫生公共服务设施救灾工程（人民医院、中医院、疾控中心、南阳农场医院）-电气、给排水、空调通风修复工程 |  |  |

注：

1、总价应等于“报价一览表”中的报价总价，报价须精确到小数点后两位，如果分项报价与总价不一致，以分项报价为修正总价。

- 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应询价通知书。

3、在报价中标明的价格应按综合单价报价。除非合同另有规定，有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的税费、利润等一切费用，以及附带的所有服务及合同包含的所有风险、责任等发生的一切费用。

名称 （签章） ：

法定代表人或授权代表签字：

日 期： 年    月    日