建设工程勘察测量合同

[岩土工程勘察测量]

工 程 名 称 ：文昌国际航天城文清大道周边三条配套道路工程

工 程 地 点 ： 海南省文昌市

合 同 编 号 ：

勘察证书等级：

甲       方：海南紫贝发展控股集团有限公司

乙       方：

签 订 日 期 ：

中华人工共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

建设工程勘察测量合同

甲    方(发包人)：海南紫贝发展控股集团有限公司

乙    方(勘测人)：

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察测量质量，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条：工程概况

1.1工程名称： 文昌国际航天城文清大道周边三条配套道路工程

1.2工程建设地点：文昌市文城镇凌村后面，毗邻文滨西路（规划路）

1.3工程规模、特征：           /。

1.4工程勘测任务委托文号、日期：        /。

1.5工程勘察测量任务（内容）与技术要求:满足国家现行有关勘察设计、测量规范要求及工程施工需要，并按约定的进度、质量提交合规、科学有效的勘察、测量成果。

1.6承接方式:

1.7预计勘察、测量工作量：拟建场地共布置钻孔16个，设计孔深10-20m。预计总进尺320m。原位测试和室内土工试验满足相关规范要求；测量包含控制点、地形测量、横纵断面。

第二条：发包人应及时向勘测人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘测许可等批件（复印件）。

2.2提供工程勘察测量任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3提供勘察测量工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4提供勘察测量工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

2.5其他为履行本合同需要提供的资料。

第三条：勘测人向发包人提交勘察测量成果资料并对其质量负责，成果资料份数按发包人要求提供。

第四条：开工及提交勘察测量成果资料的时间和收费标准及付费方式。

4.1开工及提交勘察测量成果资料的时间。

4.1.1本工程的勘察测量工作定于     年     月      日开工，工期：20 日历天。勘测人应按时提交成果资料，由于发包人或勘测人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

4.1.2勘察测量工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘测人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

4.2收费标准及付费方式

4.2.1经双方协商，本合同工程勘察测量收费参照国家规定的现行收费标准 《工程勘察设计收费管理规定》（计价[2002]10号）下浮xxx优惠计取费用，最终依据勘测人实际完成的工作内容进行结算。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘测人另行议定。

4.2.2 本合同地质勘察测量工程合同价款取整（暂定）为￥    （大写：）,不含税金额：元；适用税率： 6% ；税金金额： 元。

其中：（1）测量费（暂定）为含税￥  （大写：        ）；（2）勘察费（暂定）含税为：￥（大写：                   ）。

勘测人提交勘察、测量报告及勘察成果资料审查合格书后，向发包人提交结算资料及付款申请。经发包人审核确认后，向勘测人支付至结算价款的80%；工程竣工验收通过后，支付余款。

每次付款前，乙方应向甲方提供合法等额有效的发票，否则付款期限顺延，甲方不承担违约责任。

第五条：发包人、勘测人责任

5.1发包人责任

5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘测人明确勘察测量任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2在勘测工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物。

5.1.3发包人应及时为勘测人提供并解决勘察测量现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。

5.1.4若勘察测量现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，勘测人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。

5.1.5工程勘测前，若发包人负责提供材料的，应根据勘测人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘测人的人员一起验收。

5.1.6勘测过程中非因乙方原因导致的变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察测量费。

5.1.7由于发包人原因造成勘测人停、窝工，除工期顺延。

5.1.8本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

5.2勘测人责任

5.2.1勘测人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘测，按本合同规定的时间提交质量合格的勘测成果资料，并对其负责。

5.2.2由于勘测人提供的勘测成果资料质量不合格，勘测人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘测人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘测人应承担全部勘察测量费用；或因勘察测量质量造成重大经济损失或工程事故时，勘测人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察测量费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。

5.2.3在工程勘察测量前，提出勘察测量纲要或勘察测量组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料，对不符合要求的材料及时向发包人反馈并提出修改完善意见。

5.2.4勘察测量过程中，根据工程的岩土工程条件及其他现场实际情况（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察测量工作的意见。并与发包人办理正式变更手续。若因勘测人原因导致勘察、测量工作量增加的，增加部分的勘察、测量费用由勘测人自行承担。

5.2.5在现场工作的勘测人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务，非经发包人许可，不得擅自修改、复制、转让或以其他途径在合同目的之外使用甲方所提供的资料或泄露相关信息。

5.2.6勘测人负责现场施工安全并负责；若因勘测人未尽安全义务或勘测人工作人员失职发生安全事故，一切责任由勘测人自行承担。

5.2.7 除合同另有约定外，勘测人自行配备履行合同所需的设施设备，并承担勘察测量过程中产生的各项费用。

5.2.8本合同有关条款规定和补充协议中勘测人应负的其它责任。

第六条：违约责任

6.1由于勘测人原因造成勘察测量成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，勘测人应当返工，且返工勘察测量费用由勘测人承担，并承担造成勘察测量成果逾期交付的违约责任及承担造成发包人损失的赔偿责任。若勘测人经发包人通知，未能在合理期限在返工或返工后仍不合格的，发包人有权解除合同，勘测人应退还发包人已支付的全部费用，并按合同价款的20%向发包人支付违约金，因勘测人原因导致的其他事故及损失，由勘测人承担。

6.2合同履行期间,由于不可抗力或政府政策等非因勘测人、发包人原因发生工程停建等合同无法继续履行的情形时,发包人或勘测人要求解除合同的,双方互不承担违约责任，勘测人未进行勘察测量工作的，不再支付勘测人任何费用；勘测人已进行勘测工作的，发包人向勘测人支付差旅费作为补偿，其他费用不再支付。

6.3发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察测量费，每超过一日，应偿付未支付勘察测量费的万分之一逾期违约金，若因财政原因导致发包人逾期拨付勘察测量费用的，发包人不承担逾期付款的违约责任。

6.4由于勘测人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察测量成果资料，每超过一日，应减收勘察测量费万分之三。逾期超过三十日的，发包人有权解除合同，不再向勘测人支付费用，已支付的勘测人应当退还，发包人并有权要求勘测人按合同价款的20%向发包人支付违约金。

6.5本合同签订后,发包人不履行合同或因发包人原因导致项目取消或合同无法履行的,无权要求勘测人退还勘察测量费；勘测人不履行合同时，发包人有权解除合同，勘测人应按合同价款的20%向发包人支付违约金，若该违约金不足以弥补发包人实际损失的，以实际损失计赔。

6.6 建设工程勘测单位不得将所承揽的建设工程勘察测量任务进行违法分包。如发现有上述行为，发包人有权解除合同，并不再向勘测人支付任何费用，勘测人应按合同价款的20%向发包人支付违约金；违约金不足以补偿发包人损失的，发包人有权继续向勘测人追偿，且相应的行政及其他责任由乙方自行承担。

6.7 由于勘测单位的自身原因，钻探点所在的位置的实际地质情况与勘察测量报告不符的，每一个钻点扣除该项目勘察测量费的5%。经相关部门鉴定因勘察测量失误引起工程变更造价增加金额在合同价10%以上的，应免收直接受损失部分的勘察测量费，并承担造成发包人损失的赔偿责任及相应的行政责任等。

6.8若因勘测单位原因，勘测单位与转包、分包人或供货商之间产生经济纠纷引起的诉讼，为实现发包人合法权益，发包人应诉所产生的费用由勘察测量单位一并承担，包括但不限于差旅费、诉讼费、公证费、鉴定费、保全费、保全担保费、律师费等。

第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘测人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第八条：其它约定事项：未尽事宜双方另行协商解决。

第九条：本合同发生争议，发包人、勘测人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，可向工程所在地人民法院起诉。

第十条：本合同自发包人、勘测人签字盖章后生效；发包人、勘测人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同正本一式 肆 份，双方各执 贰 份。

（以下无正文）

甲 方：（盖章）海南紫贝发展控股集团有限    乙 方：（盖章）

公司

法定代表人：（签字）                       法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）                       委托代理人：（签字）

住    所：                                 住    所：

邮政编码：                                 邮政编码：

电    话：                                 电    话：

传    真：                                 传    真：

开户银行：                                 开户银行：

银行帐号：                                 银行帐号：